【AI 新秀計畫】AI應用開發-實習專案企劃書

- 基本資料

- 專案題目： 企業級 IT 維運 AI Agent 平台：具備 RBAC 權限控管與自動化故障排除之深度助理

- 班級： Core 實戰班

- 座號： 11

- 姓名： 陳冠中

- 前言與背景分析

  - 預期投入之產業及職缺介紹：

本專案預期投入之產業為台灣具備高度全球競爭力與數位轉型動能的「高科技產業（如大型半導體製造與頂尖 IC 設計大廠）」。在這些具備龐大 IT 基礎設施的企業中，目標職缺設定為隸屬於 IT 資訊處或數位賦能中心之「AI 應用工程師（AI Application Engineer）」。 此職位之核心任務並非單純的模型訓練，而是運用大型語言模型（LLM）、AI 智能體（Agent）與系統自動化技術，深入探勘企業內部 IT 服務管理（ITSM）與端點設備維運（ITOps）的真實痛點。透過建構高擴充、極度合規的 AI 代理架構，協助企業突破傳統 L1/L2 技術支援的人力瓶頸，推動基礎設施從「被動式報修」邁向「Autonomous IT（自治 IT）」的新世代，全面提升員工數位體驗與維運量能。

  - 該產業/職缺目前面臨之困境：

在大型科技企業推動全球化營運與混合辦公的過程中，IT 維運在實務上面臨以下三大難以突破的企業級痛點：

- 海量 L1 支援請求拖垮 IT 量能與 MTTR： 企業員工經常因「密碼連續輸入錯誤遭鎖定」、「軟體授權派發」、「VPN 連線異常」或「硬碟快取滿載」等重複性極高的基礎問題開立工單（Ticket）。這導致高階 IT 人員淪為一線客服，耗費大量工時，不僅拉長了平均修復時間（MTTR），更嚴重排擠了 IT 部門投入核心架構開發的資源。

- 跨系統維運的「資訊孤島」與「椅背旋轉效應」： 企業內部充斥著各自獨立的管理系統（如：Azure AD 掌管身分、Microsoft Intune 掌管設備、ServiceNow 掌管工單），且缺乏統一的 CMDB（組態管理資料庫）與 SOP 知識庫整合。當問題發生時，IT 人員必須在多個系統與維運手冊間頻繁切換（即 Swivel-chair Operations），目前極度缺乏一個具備大腦規劃能力的智能中樞，能串聯這些孤島並實作完整的工單生命週期（Incident Lifecycle：報修 -> 診斷 -> 修復 -> 關閉）。

- 高權限操作的資安合規與「影子 AI」風險： 若將具備修改權限的 IT 維運動作交由缺乏邊界控管的生成式 AI 處理，一旦遭遇「AI 幻覺」或「惡意提示詞注入（Prompt Injection）」，極可能引發「誤刪高階主管帳號」或「大範圍遠端抹除設備」的災難性資安危機。如何在「高度自動化」與「零信任架構（Zero-Trust）」之間取得平衡，是目前 AI 落地 IT 維運的最大挑戰。

  - AI 技術導入計畫：

為徹底解決上述 IT 維運痛點，本專案將整合大型語言模型與解耦式的微服務架構，建構一套安全可控的「智能 ITOps 代理平台」。在 POC 驗證階段，將於本地端透過 Docker 部署 Mock API 模擬真實企業管控環境。具體導入計畫如下：

- 開發 Autonomous IT 智能端點與身分管理代理： 運用 LangGraph 框架開發具備狀態管理與規劃能力的大腦。員工僅需以自然語言回報異常，Agent 即可透過 MCP (Model Context Protocol) 呼叫模擬的企業管控平台 API（如 Mock Azure AD 或 Mock Intune）。從「查詢設備合規狀態」、「判斷故障根本原因」到「自動執行帳號解鎖或快取清理」，實現端到端（End-to-End）的故障自動排除，大幅卸載 IT 人員負擔。

- 導入零信任架構與多層次 Guardrails 防護網： 針對企業最重視的資安合規，系統採用極度嚴謹的雙層防禦策略。於 API 網關端導入輕量化 NLP 技術（如 Microsoft Presidio），進行機敏資料與員工隱私的攔截脫敏。同時，Agent 核心具備動態語意防護（NVIDIA NeMo Guardrails），嚴格限制 AI 的對話主題邊界與 API 下達範圍，徹底消弭越權操作與幻覺風險。

- 建構結合 RBAC 與人類協同審批（HITL）之維運基礎設施： 平台底層實作嚴格的「以角色為基礎的存取控制（RBAC）」機制。當 Agent 決定調用修復工具前，系統皆會強制校驗當下使用者的職級權限。若員工觸發如「重置核心系統權限」或「遠端抹除設備資料」等高風險、具破壞性之變更操作，Agent 將自動凍結當前執行狀態，並啟動 Human-in-the-loop（HITL）機制，將變更申請送交直屬主管與 IT 處進行人工審核，確保 AI 智能體永遠在安全、合規的授權防線內運行。

- 預計開發流程與執行步驟

  - 系統架構與設計概念：

本專案採用「高度解耦（Decoupled Architecture）」的企業級設計哲學，將業務邏輯、提示詞、工具介面與底層模型完全抽離，避免供應商綁定（Vendor Lock-in）。系統整體架構由上至下分為四大邏輯層：

- API 網關與安全控制層 (API Gateway & Access Control Layer)： 作為系統入口，此層在 POC 階段內建 JWT 身分認證與 PyCasbin 角色權限（RBAC）模組（預留擴充彈性，正式上線架構可無縫整合 Microsoft Entra ID 實現 OIDC/SAML SSO，並演進至 ABAC 屬性級存取控制）。同時部署 Microsoft Presidio 輕量級 NLP 防護網，於請求進入 Agent 核心前進行 PII（如個資、薪資帳號）之毫秒級攔截脫敏，確保使用者僅能發起合規的維運查詢。

- Agent 狀態與編排層 (Agent Orchestration & State Layer)： 此為系統大腦，採用 LangGraph 框架建構具備斷點續傳能力的狀態機（State Machine）。內建記憶體管理與 Checkpoint 狀態儲存機制（結合 PostgreSQL），當 Agent 判斷需執行如「遠端抹除設備（Device Wipe）」或「修改核心系統權限」等高風險操作時，可凍結當前執行狀態並觸發 Human-in-the-loop（HITL）機制，等待 IT 主管審批後再接續執行。

- 混合推論與防護網層 (Hybrid Inference & Guardrails Layer)： 採用雲地混合雙軌架構。針對常規的複雜邏輯推論與意圖辨識，於 POC 階段採用高性價比之雲端推論引擎（如 Gemini API）作為大腦；針對高機密資料的閉環運算，則預留路由至地端部署的 FastAPI + vLLM / Ollama 推論微服務。此外，核心導入 NVIDIA NeMo Guardrails 進行 Action Guardrail（行為防護），嚴防 Agent 偏離 IT 維運主題或遭受惡意提示詞注入（Prompt Injection）。

- 工具與模擬系統整合層 (Tools & Mock System Integration Layer)： 基於 Model Context Protocol (MCP) 建立標準化的工具註冊庫。本專案將於本地端部署 Mock API 伺服器模擬真實企業環境。優先實作五大核心 MCP 領域工具：(1) Mock_KB_Tool：模擬 RAG 檢索維運 SOP；(2) Mock_CMDB_Tool：查詢設備與服務依賴關係；(3) Mock_ITSM_Tool：負責建立與關閉追蹤工單；(4) Mock_IAM_Tool：執行安全的身分解鎖；(5) Mock_MDM_Tool：查詢設備合規性與下達遠端修復指令。

  - 預計使用之開發工具與軟硬體：

為實現上述高度解耦與具備模擬測試能力之企業級 ITOps 系統架構，本專案預計採用以下開發工具、框架與軟硬體環境：

- 程式語言： Python 3.10+（作為主後端、Mock API 與 AI 邏輯開發語言）、TypeScript/JavaScript（作為前端介面開發語言）。

- AI 模型與推論引擎：

  - 雲端主力模型： 採用 Gemini API（如最新世代之 Gemini Flash/Lite 輕量化模型）作為 POC 開發階段之核心大腦，負責意圖辨識與工具排程，具備極高之推論速度與性價比。

  - 地端推論備援： 保留 vLLM 與 Ollama 等開源推論引擎架構，確保未來正式上線時，具備將機敏運算無縫轉移至企業內部地端伺服器之擴充彈性。

- 核心開發框架與安全模組：

  - Agent 編排與協定： LangGraph 框架（實作狀態機與記憶體管理）、LangChain Core，並導入 MCP（Model Context Protocol）SDK 實作跨系統工具註冊與調用。

  - 微服務與存取控制： FastAPI 搭配 JWT（JSON Web Tokens）進行身分認證，並導入 PyCasbin 實作靈活的 RBAC 角色權限授權策略；同時使用 FastAPI 打造本地端之 Mock ITSM/MDM 模擬伺服器。

  - 資安防護網： Microsoft Presidio（機敏資料之毫秒級攔截脫敏）與 NVIDIA NeMo Guardrails（語意邏輯防護與惡意提示詞攔截）。

- 資料庫與 LLMOps 監控：

  - 狀態與模擬數據庫： PostgreSQL（用於 Agent Checkpoint 斷點狀態儲存，以及存放虛擬員工名單與設備合規狀態之模擬數據庫）。

  - LLMOps 全鏈路監控： Langfuse（用於追蹤 Agent 思考鏈、工具調用精準度、Token 消耗紀錄與系統延遲評估）。

- 前端展示與使用者介面 (UI)：

  - 核心框架： 採用 React (Next.js) 搭配 Tailwind CSS 建構具備高互動性之企業級 Web 介面。

  - 維運與互動串接： 整合 Vercel AI SDK 實作順暢的串流對話（Streaming）體驗，並開發獨立之「IT 主管審批儀表板（Approval Dashboard）」，供處理 Human-in-the-loop（HITL）簽核流程。

- 開發環境與部署工具：

  - 整合開發環境 (IDE)： Visual Studio Code，搭配 Cline 擴充套件輔助 AI 全端編程與架構生成。

  - 版本控制與容器化： Git、GitHub，以及 Docker 與 Docker Compose（用於前端、微服務網關、Mock API 與資料庫之整體環境封裝與快速部署）。

  - 具體執行步驟：

為確保專案能如期交付且符合企業級軟體工程標準，本專案將採用敏捷開發（Agile Development）模式，並融入 LLMOps 的生命週期管理，分四個核心階段進行推進：

- 需求盤點與 IT 模擬環境建置 (Requirements & Mock Infrastructure Setup)：

  - 規格定義： 確立系統 API Contract（前端與 FastAPI 網關的溝通格式）與跨系統 MCP 工具的 JSON Schema 定義。

  - 模擬環境部署： 透過 Docker Compose 封裝 PostgreSQL 與 FastAPI 微服務環境。撰寫 Python 腳本生成具備擬真度的「虛擬企業員工名單」與「終端設備合規狀態」資料庫，並啟動 Mock ITSM/MDM API 伺服器以模擬真實企業管控平台。

  - 連線測試： 完成 Gemini API（雲端大腦）與本地端 Mock API 的雙向連線與基礎意圖辨識測試。

- 核心 Agent 編排與維運工具單元測試 (Core Orchestration & Tool Testing)：

  - 狀態機與審批開發： 基於 LangGraph 建構具備 Checkpoint 斷點記憶能力的 Agent 大腦。特別針對「遠端抹除設備」等高風險操作，實作 Human-in-the-loop（HITL）機制，確保 Agent 能正確凍結執行狀態等待人工介入。

  - 工具隔離與測試： 開發核心 MCP 工具（包含 Mock_KB_Tool SOP 檢索、Mock_CMDB_Tool 依賴查詢、Mock_ITSM_Tool 工單管理，以及 IAM/MDM 變更工具）。為這些具備讀寫權限的工具撰寫單元測試（Unit Testing），確保在遭遇不合法參數或目標設備不存在時，Agent 能正確捕獲錯誤並重新規劃，而非直接導致系統崩潰。

- 資安防護網與權限邊界導入 (Security Guardrails & Access Control)：

  - 權限與脫敏： 於 FastAPI 網關層導入 JWT 身分驗證，結合 PyCasbin 實作嚴謹的 RBAC 管控（確保一般員工無法呼叫高階修復工具）；並串接 Microsoft Presidio 進行 PII（如員工身分證、私人信箱）之毫秒級攔截脫敏。

  - 邊界控管： 導入 NVIDIA NeMo Guardrails 定義 Agent 的維運對話邊界（Topical Rails），嚴格阻擋惡意提示詞注入（Prompt Injection）與非 IT 領域之閒聊，確保 AI 行為絕對合規。

- 全端整合、可觀測性監控與效能評估 (Full-Stack Integration & LLMOps Evals)：

  - 介面整合： 採用 Next.js 搭配 Vercel AI SDK 打造具備串流生成（Streaming）之企業級對話前端，並額外開發獨立之「IT 主管審批儀表板（Approval Dashboard）」，完成端到端（End-to-End）系統整合。

  - 全鏈路監控與評估 (Evals)： 全面導入 Langfuse 進行可觀測性追蹤。建立「IT 維運情境黃金測試集 (Golden Dataset)」，在專案後期進行批次自動化評估，檢驗 Agent 呼叫工具的精準度與資安邊界攔截率，並依據數據完成最終效能調校與結案報告。

- 專案時程規劃與每月查核點

為落實敏捷開發與 LLMOps 精神，本專案依據培訓班規範，訂定以下每月查核點與具體工作項目：

每月進度規劃：

- 6月底： (確認題目、完成環境架設、熟悉開發工具。需以簡報說明專案架構與設計概念，並開始著手開發。)

  - 完成「系統 API 規格 (Contract) 與跨系統 MCP 工具 JSON Schema」定義，並產出架構設計簡報。

  - 完成 Docker 基礎環境建置，架設 PostgreSQL 模擬 IT 數據庫，並啟動 FastAPI Mock 伺服器以模擬企業管控平台。

  - 完成 Gemini API 與本地端 Mock API 之連線驗證與基礎意圖辨識推論測試。

- 7月底：(開發進度需達 40% 以上，並報告目前完成狀況。)

  - 完成 LangGraph 核心狀態機 (State Machine) 開發與 Checkpoint 斷點記憶機制（為後續審批功能打底）。

  - 完成 Mock_KB_Tool (知識庫)、Mock_CMDB_Tool (依賴查詢)、Mock_ITSM_Tool (工單管理) 及 IAM/MDM 核心修復工具之開發。

  - 針對具備變更權限之修復工具完成單元測試，確認 Agent 能正確捕獲異常參數並完成閉環。

- 8月底： (開發進度需達 80% 以上。完成基本雛形與功能測試，並找出可改善或精進的問題。)

  - 完成 FastAPI 網關串接，並導入 JWT 認證與 PyCasbin (RBAC) 角色權限管控機制。

  - 完成雙層資安防護網（Microsoft Presidio 機敏資料脫敏與 NeMo Guardrails 維運邊界控管）導入。

  - 完成 Next.js 前端對話介面與「IT 主管審批儀表板（HITL）」雛形開發，進行端到端 (End-to-End) 整合測試。

- 9月底： (開發進度達 100%。完成效能調校、製作完整說明簡報/Demo影片，並撰寫最終實習報告。)

  - 完成 Langfuse 全鏈路監控導入，並使用「IT 維運情境黃金測試集」進行批次自動化評估 (Evals)。

  - 完成依據監控數據之效能調校 (包含 Prompt 最佳化、意圖辨識準確率提升與 Token 消耗縮減)。

  - 完成前端 Vercel AI SDK 串流體驗優化、錄製完整自動化維運 Demo 影片，並提交最終實習與技術報告。

| 開發階段 (Phase) | 具體工作項目 (Tasks) | 6月 (W1-W2) | 6月 (W3-W4) | 7月 (W1-W2) | 7月 (W3-W4) | 8月 (W1-W2) | 8月 (W3-W4) | 9月 (W1-W2) | 9月 (W3-W4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求與模擬環境 | 規格定義與 MCP 架構簡報產出 | ███ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Docker 部署與 Mock API 伺服器建置 |  | ███ |  |  |  |  |  |  |
|  | Gemini 雲端大腦與本地連線驗證 |  | ███ |  |  |  |  |  |  |
| 2. 核心大腦開發 | LangGraph 狀態機與 Checkpoint 實作 |  |  | ███ |  |  |  |  |  |
|  | KB/CMDB/ITSM/IAM/MDM 維運工具開發 |  |  |  | ███ |  |  |  |  |
|  | 異常捕獲與修復閉環單元測試 |  |  |  | ███ |  |  |  |  |
| 3. 資安防護與權限 | JWT 認證與 RBAC 角色權限導入 |  |  |  |  | ███ |  |  |  |
|  | Presidio 脫敏與 Guardrails 邊界控管 |  |  |  |  | ███ |  |  |  |
| 4. 前端與審批系統 | Next.js 介面與 HITL 審批儀表板開發 |  |  |  |  |  | ███ |  |  |
|  | 端到端 (E2E) 整合與系統 Bug 收斂 |  |  |  |  |  | ███ |  |  |
| 5. 監控與交付 | Langfuse 監控與自動化評估(Evals) |  |  |  |  |  |  | ███ |  |
|  | 維運情境效能調校與 Prompt 最佳化 |  |  |  |  |  |  | ███ |  |
|  | 串流優化、Demo 錄製與結案報告 |  |  |  |  |  |  |  | ███ |

- 預期效益與專案亮點

- 預期效益： 本專案完成後，將為企業 IT 部門與整體營運帶來以下三大實質商業價值：

- 實現 Autonomous IT，大幅降低 MTTR 與維運成本： 透過智能 Agent 自動處理如「帳號解鎖」、「快取清理」等高頻率、低複雜度的 L1 支援請求。預計可將基礎工單的平均修復時間（MTTR）由「小時級」縮短至「分鐘級」，讓高階 IT 人力得以釋放，專注於核心架構開發。

- 建立「零信任架構」下的安全自動化典範： 藉由 API 網關的 PII 脫敏（Presidio）、嚴謹的 RBAC 角色權限隔離，以及高風險操作（如遠端抹除設備）的 Human-in-the-loop (HITL) 人類審批機制，企業可安心讓 AI 執行跨系統修復，徹底消弭「AI 幻覺」帶來的越權破壞風險。

- 打造具備極高擴充性的 Agent 基礎設施： 導入 MCP (Model Context Protocol) 標準化工具註冊機制。未來企業若需擴充整合 Jira、ServiceNow 或 HR 系統，僅需開發對應的 Mock 或真實 API 工具掛載至平台，無需重構底層大腦，具備極高的永續迭代價值。

- 精準掌握 AI 維運之 ROI 與 SLA 營運指標： 突破傳統開發專案缺乏成本觀念的盲點，本專案將透過 Langfuse 全鏈路監控，具體量化「單一工單的 Token 處理成本（Cost per Ticket）」與「平均修復時間（MTTR）」。這不僅確保系統符合企業級的 SLA（服務級別協定），更能向高階主管精準展示導入 Agentic AI 後的真實投資報酬率（ROI）。

- 專案亮點： 未來面對頂尖科技廠（如半導體、IC 設計大廠）求職面試時，此專案能強烈展現以下核心優勢與即戰力：

- 超越 API 呼叫的「企業級軟體工程與測試思維」： 證明我不僅會串接 LLM，更具備微服務架構設計能力。能在本地端利用 Docker 與 FastAPI 獨立建置 ITSM/MDM Mock 模擬伺服器，展現出「在零風險環境下完成 End-to-End 系統閉環測試」的高階軟體工程素養。

- 極度稀缺的「AI 資安與邊界防護實戰力」： 台灣科技業視資訊安全為命脈。本專案主動設計 NVIDIA NeMo Guardrails 語意防護、JWT + PyCasbin 權限隔離，以及 LangGraph 斷點記憶機制以支援人類審批（HITL）。這向面試官證明，我對「企業資料合規性與系統防護」有著極高敏感度，這是多數純算法工程師所欠缺的護城河。

- 具備現代化 LLMOps 與 Agentic 開發能力： 透過 LangGraph 實作複雜的 AI 狀態機與意圖路由邏輯，並導入 Langfuse 建立維運情境的黃金測試集（Evals）與全鏈路監控。這證明我具備將實驗室的 POC 模型，轉化為高穩定度、可觀測性強之商業級產品的能力。

- 需培訓班協助之資源

為確保本專案能真正達到「企業級」的驗證標準，並順利完成壓力測試與效能調校，若培訓班資源允許，希望能協助評估以下資源之支援：

- 企業級 LLM API 額度或雲端服務點數（如 GCP Credits 或 Azure OpenAI）： 本專案採用 LangGraph 實作 IT 維運 Agent 狀態機，單次故障排除流程（如：設備診斷與權限審批）需歷經多次 LLM 推理與跨系統工具呼叫迴圈。為確保中後期導入 Langfuse 進行「IT 維運情境黃金測試集」之自動化評估（Evals）時，不會因免費版 API 的呼叫頻率限制（Rate Limits）導致測試中斷與 CI/CD 崩潰，希望能申請一定額度的高可用性 API 金鑰，或相關雲端平台運算點數，以利完成端到端 (E2E) 的壓力測試與批次驗證。